# 明澜科技项目交付协同平台需求说明

本文面向业务负责人、项目经理和信息化团队，明确首期范围、业务规则、确定性指标、验收边界和待确认事项。所有数据均为合成样例。

# 1 项目目标与范围

统一客户需求、方案评审、工作量估算、报价、计划和交付成果。

首期服务销售顾问、方案架构师、项目经理和商务人员，共 260 名注册用户。

不建设通用 CRM、财务核算、合同电子签章或公共模板交易市场。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-01-01 | 统一客户需求、方案评审、工作量估算、报价、计划和交付成果。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-01-02 | 首期服务销售顾问、方案架构师、项目经理和商务人员，共 260 名注册用户。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-01-03 | 不建设通用 CRM、财务核算、合同电子签章或公共模板交易市场。 | 失败时阻止发布 |

# 2 角色与权限

销售顾问可创建项目和上传客户材料，但不能查看内部成本。

方案架构师维护需求、功能和方案章节，可锁定已确认对象。

商务人员维护角色单价和税率，只能发布经确认的报价版本。

客户访客仅可访问短期分享链接中的客户可见成果。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-02-01 | 销售顾问可创建项目和上传客户材料，但不能查看内部成本。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-02-02 | 方案架构师维护需求、功能和方案章节，可锁定已确认对象。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-02-03 | 商务人员维护角色单价和税率，只能发布经确认的报价版本。 | 失败时阻止发布 |

# 3 材料与模板

项目材料支持 DOCX、PDF、PPTX、XLSX、CSV、TXT 和图片。

企业模板支持 DOCX、XLSX 和 PPTX，系统只提取品牌颜色、字体和兼容页面尺寸。

模板正文、宏、外部链接和嵌入对象不得复制到项目成果。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-03-01 | 项目材料支持 DOCX、PDF、PPTX、XLSX、CSV、TXT 和图片。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-03-02 | 企业模板支持 DOCX、XLSX 和 PPTX，系统只提取品牌颜色、字体和兼容页面尺寸。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-03-03 | 模板正文、宏、外部链接和嵌入对象不得复制到项目成果。 | 失败时阻止发布 |

# 4 七类成果

系统形成需求分析、功能清单、工作量估算、实施计划、项目报价、整体解决方案和汇报演示。

七类成果必须引用同一项目内容版本，并保持需求、功能、工作量、日期和金额一致。

客户交付包不得包含内部成本、利润、原始材料或内部备注。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-04-01 | 系统形成需求分析、功能清单、工作量估算、实施计划、项目报价、整体解决方案和汇报演示。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-04-02 | 七类成果必须引用同一项目内容版本，并保持需求、功能、工作量、日期和金额一致。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-04-03 | 客户交付包不得包含内部成本、利润、原始材料或内部备注。 | 失败时阻止发布 |

# 5 确定性计算

标准角色日单价为产品经理 1800 元、架构师 2200 元、后端工程师 1600 元、前端工程师 1500 元、测试工程师 1200 元。

基准工作量为 324 人天，风险储备率 12%，税率 6%。

未税实施金额等于各角色人天乘以日单价后求和，再乘以 1 加风险储备率；含税总额等于未税金额乘以 1 加税率。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-05-01 | 标准角色日单价为产品经理 1800 元、架构师 2200 元、后端工程师 1600 元、前端工程师 1500 元、测试工程师 1200 元。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-05-02 | 基准工作量为 324 人天，风险储备率 12%，税率 6%。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-05-03 | 未税实施金额等于各角色人天乘以日单价后求和，再乘以 1 加风险储备率；含税总额等于未税金额乘以 1 加税率。 | 失败时阻止发布 |

# 6 计划与里程碑

计划从 2027 年 11 月 1 日开始，目标上线日期为 2028 年 5 月 31 日。

里程碑依次为需求基线、方案评审、开发完成、试运行和正式上线。

需求基线未确认时不得进入正式报价和上线承诺。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-06-01 | 计划从 2027 年 11 月 1 日开始，目标上线日期为 2028 年 5 月 31 日。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-06-02 | 里程碑依次为需求基线、方案评审、开发完成、试运行和正式上线。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-06-03 | 需求基线未确认时不得进入正式报价和上线承诺。 | 失败时阻止发布 |

# 7 修改与版本

渲染变更只更新版式版本，不改变内容版本。

内容变更必须生成影响计划，锁定对象不得被自动覆盖。

回退必须恢复项目模型和受影响成果，并保留审计记录。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-07-01 | 渲染变更只更新版式版本，不改变内容版本。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-07-02 | 内容变更必须生成影响计划，锁定对象不得被自动覆盖。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-07-03 | 回退必须恢复项目模型和受影响成果，并保留审计记录。 | 失败时阻止发布 |

# 8 安全与部署

生产使用私有 PostgreSQL 和私有 MinIO，文件不得进入公共 Bucket。

下载链接有效期 10 分钟，跨用户访问返回 404。

上传文件先进入隔离区，扫描通过后才能进入正式对象存储。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-08-01 | 生产使用私有 PostgreSQL 和私有 MinIO，文件不得进入公共 Bucket。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-08-02 | 下载链接有效期 10 分钟，跨用户访问返回 404。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-08-03 | 上传文件先进入隔离区，扫描通过后才能进入正式对象存储。 | 失败时阻止发布 |

# 9 服务目标

正常容量排队 P95 不超过 5 秒，突发容量不超过 30 秒。

正式生成任务失败后自动重试，连续失败必须保留原因并停止伪健康心跳。

单个项目完整生成时间目标为 30 分钟以内。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-09-01 | 正常容量排队 P95 不超过 5 秒，突发容量不超过 30 秒。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-09-02 | 正式生成任务失败后自动重试，连续失败必须保留原因并停止伪健康心跳。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-09-03 | 单个项目完整生成时间目标为 30 分钟以内。 | 失败时阻止发布 |

# 10 验收与排除

验收要求七类成果和成果包均可打开、可编辑、可下载且来源可追溯。

关键数字错误、跨项目泄漏、文件无法打开或客户包泄漏内部成本均为阻断项。

首期不包含 AWS S3、人工代写交付、自动购买基础设施或无人确认的外部动作。

| 验收编号 | 检查内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| AC-10-01 | 验收要求七类成果和成果包均可打开、可编辑、可下载且来源可追溯。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-10-02 | 关键数字错误、跨项目泄漏、文件无法打开或客户包泄漏内部成本均为阻断项。 | 自动检查并保留来源 |
| AC-10-03 | 首期不包含 AWS S3、人工代写交付、自动购买基础设施或无人确认的外部动作。 | 失败时阻止发布 |